# OA 通知重點摘要系統｜實作時程表（每日 3 小時）

總時程：4 週（28 天）
成果目標：可 demo

## Week 1

👉 目標：PDF → Case 能完整跑完

### Day 1（3h）｜專案初始化

- 建立專案資料夾結構

- 建 Git repo（或本地版本控管）

- 安裝套件（streamlit、pdfplumber）

✅ 成果：

- 專案能啟動

- Streamlit 畫面能開

### Day 2（3h）｜PDF 上傳

- Streamlit 檔案上傳

- 儲存 PDF 到 data/raw_pdfs/

- 顯示上傳成功訊息

✅ 成果：

- 使用者可上傳 OA PDF

### Day 3（3h）｜PDF → 文字抽取

- 抽取文字（先不 OCR）

- 存成 .txt

- 顯示抽取結果（哪怕很亂）

✅ 成果：

- 系統「看得到 OA 文字」

### Day 4（3h）｜建立 Case 物件

- 設計 Case JSON schema

- 上傳後自動建立 Case

- 存進 data/cases/

✅ 成果：

- OA 從「文件」變成「案件」

### Day 5（3h）｜OA 粗分類（Rule-based）

- 判斷是否為 OA

- 顯示「此文件可能需要回覆」

✅ 成果：

- 系統知道「這是不是危險文件」

### Day 6–7（3h ×2）｜整理 & 緩衝

- 重構亂掉的程式

- 寫 README

- 補註解

📌 這兩天很重要，不要跳過

## Week 2｜插入 NLP：讓 OA「被理解」

👉 目標：第一次理解不歪
👉 這週是你專題的靈魂

### Day 8（3h）｜設計 NLP 輸出結構

- 定義 JSON schema（summary / issues / actions）

- 明確哪些「不能回答」

✅ 成果：

- 你知道 NLP 要產出什麼

### Day 9（3h）｜寫 OA 專用 Prompt

- 明確角色（專利助理）

- 明確限制（不給法律結論）

- 強制 JSON 輸出

✅ 成果：

- 一段「可重複用的 prompt」

### Day 10（3h）｜串接 NLP（最小可行）

- 呼叫 LLM

- 將 OA 文字送進去

- 取得 JSON

✅ 成果：

- 第一次看到「系統理解 OA」

### Day 11（3h）｜顯示摘要 UI

- Summary 區塊

- 拒絕理由條列

- 行動建議

✅ 成果：

- 使用者一眼看懂 OA

### Day 12–13（3h ×2）｜修 Prompt & 穩定輸出

- 修不準的地方

- 補防呆（空輸出、錯格式）

📌 這裡比「模型」重要的是 穩定性

## Week 3｜期限與風險：讓系統開始「顧事」

👉 目標：OA 不會再被忘

### Day 14（3h）｜期限規則設計

- 定義送達日

- 定義延長規則

### Day 15（3h）｜期限計算模組

- 計算到期日

- 計算剩餘天數

### Day 16（3h）｜風險顯示

- 綠 / 黃 / 紅

- 剩餘天數顯示

### Day 17（3h）｜案件狀態管理

- 新進 / 分析中 / 已回覆

- 可手動切換

### Day 18–19（3h ×2）｜整合測試

- 模擬 3–5 份 OA

- 確認流程不卡

## Week 4｜收斂成「專題成果」

👉 目標：老師一看就懂、老闆一聽就點頭

### Day 20（3h）｜流程圖與系統架構圖

- OA 實務流程

- 你的系統插在哪

### Day 21（3h）｜失敗模式 × 解法對照表

- 「為什麼會失敗」

- 「系統怎麼補」

### Day 22（3h）｜Demo 劇本

- 上傳 OA

- 看摘要

- 看期限

### Day 23–24（3h ×2）｜寫專題報告

- 問題定義

- 系統設計

- 技術選擇理由

### Day 25（3h）｜口試 Q&A 準備

- 為何不用 ChatGPT

- 為何只做 OA

- 為何不用全自動回覆

### Day 26–28（彈性）

- Bug 修正

- UI 微調

- 心理穩定（很重要）